

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОСЕМЕЙКИНО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

**от 22 января 2019 года № 2**

 **Об утверждении плана работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения в 2019 году**

 Руководствуясь статей 35 пункта 4 Устава городского поселения Новосемейкино, заслушав Главу администрации городского поселения Новосемейкино (Лопатина В.И.) о плане работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения Новосемейкино в 2019 году, Собрание представителей городского поселения Новосемейкино РЕШИЛО:

1.Утвердить план работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения в 2019 году согласно приложения к настоящему решению.

2.Ежеквартально на заседании Собрания представителей городского поселения Новосемейкино рассматривать вопрос о реализации плана работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения в 2019 году.

3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Собрания представителей городского поселения Новосемейкино Купцова Н.И.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель** **Собрания представителей** **городского поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Купцов** | **Глава** **городского поселения****Новосемейкино****муниципального района****Красноярский Самарской области****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Лопатин** |

 Приложение к решению Собрания представителей городского поселения Новосемейкино

от 22.01.2019 №\_2

**План  работы по благоустройству  территории городского поселения Новосемейкино на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения**  | **Исполнитель** | **затраты (руб.)** |
| 1. | **2** | **3** | **4** | **5** |
|                                                                     **Благоустройство  населенных пунктов** |
| 1. |  Работа по сносу ветхого и аварийного жилья (Радио, 21, 19, Попова 15,12,14). | 2,3 квартал | МКУ «Благоустройство» | 4 700 000,00Муниципальный контракт |
| 2. | Подготовить контейнерные площадки для размещения на территории городского поселения контейнеров (п.Новосемейкино, село Старосемейкино, село Водино, п. Дубки) | в течение года | МКУ «Благоустройство» | 600 000,00Муниципальный контракт |
| 3. | Произвести ремонт гидрантов (17 шт.) | 2,3 квартал  | Администрация городского поселения Новосемейкино,МКУ «Благоустройство» | 850 000,00Муниципальный контракт |
| 4. | Строительство дороги с твердым покрытием по улице Матюгина (36228563000 ОП МП 016) протяженностью 1 650 метров | 3 квартал | Администрация городского поселения Новосемейкино,МКУ «Благоустройство» | 2 000 000,00Муниципальный контракт |
| 5. | Оформление земельных участков, постановка на кадастровый учет:село Водино. Сельское кладбищесело Старосемейкино. Сельское кладбищеп. Новосемейкино. Поселковое кладбище | в течение года | Администрация городского поселения Новосемейкино,МКУ «Благоустройство» | 100 000,00по договору |
| Итого: | 8 250 000,00 |
|  |  |  |  |  |