

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОСЕМЕЙКИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

**от 22 января 2019 года № 2**

**Об утверждении плана работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения в 2019 году**

Руководствуясь статей 35 пункта 4 Устава городского поселения Новосемейкино, заслушав Главу администрации городского поселения Новосемейкино (Лопатина В.И.) о плане работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения Новосемейкино в 2019 году, Собрание представителей городского поселения Новосемейкино РЕШИЛО:

1.Утвердить план работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения в 2019 году согласно приложения к настоящему решению.

2.Ежеквартально на заседании Собрания представителей городского поселения Новосемейкино рассматривать вопрос о реализации плана работы администрации городского поселения Новосемейкино по благоустройству населенных пунктов городского поселения в 2019 году.

3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Собрания представителей городского поселения Новосемейкино Купцова Н.И.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель**  **Собрания представителей**  **городского поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Купцов** | **Глава**  **городского поселения**  **Новосемейкино**  **муниципального района**  **Красноярский Самарской области**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Лопатин** |

 Приложение к решению Собрания представителей городского поселения Новосемейкино

от 22.01.2019 №\_2

**План  работы по благоустройству  территории городского поселения Новосемейкино на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **затраты (руб.)** |
| 1. | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Благоустройство  населенных пунктов** | | | | |
| 1. | Работа по сносу ветхого и аварийного жилья (Радио, 21, 19, Попова 15,12,14). | 2,3 квартал | МКУ «Благоустройство» | 4 700 000,00  Муниципальный  контракт |
| 2. | Подготовить контейнерные площадки для размещения на территории городского поселения контейнеров (п.Новосемейкино, село Старосемейкино, село Водино, п. Дубки) | в течение года | МКУ «Благоустройство» | 600 000,00  Муниципальный  контракт |
| 3. | Произвести ремонт гидрантов (17 шт.) | 2,3 квартал | Администрация городского поселения Новосемейкино,  МКУ «Благоустройство» | 850 000,00  Муниципальный  контракт |
| 4. | Строительство дороги с твердым покрытием по улице Матюгина (36228563000 ОП МП 016)  протяженностью 1 650 метров | 3 квартал | Администрация городского поселения Новосемейкино,  МКУ «Благоустройство» | 2 000 000,00  Муниципальный  контракт |
| 5. | Оформление земельных участков, постановка на кадастровый учет:  село Водино. Сельское кладбище  село Старосемейкино. Сельское кладбище  п. Новосемейкино. Поселковое кладбище | в течение года | Администрация городского поселения Новосемейкино,  МКУ «Благоустройство» | 100 000,00  по договору |
| Итого: | | | | 8 250 000,00 |
|  |  |  |  |  |